Завершилась реализация инициативного проекта

«Ремонт сельского дома культуры в д. Харлуши»

д.  Харлуши

### Инициативный проект «Ремонт сельского дома культуры в д. Харлуши» был внесен инициативной группой жителей деревни Харлуши в администрацию Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района 21.02.2022г. Общая стоимость инициативного проекта составляет 1 579 912,20 руб.

### Проект предполагает замену старых деревянных окон на новые оконные блоки из ПВХ профиля, замену полов - устройство  новых оснований полов из фанеры и покрытие  пола линолеумом,  электромонтажные работы -  замена силовых кабелей, прокладка групповых осветительных сетей, установка счетчиков, распределительных щитов,  автоматических выключателей, замену  внутренних дверных коробок, установку металлических дверей, штукатурку  внутренних стен, окраску стен водно-дисперсионными акриловыми составами, устройство подвесных потолков, установку светильников, установку радиаторов и конвекторов для отопления помещения,  ремонт отмостки вокруг здания.

### Инициативный проект обсуждался  на общем собрании граждан деревни Харлуши 09 февраля 2022 года и получил поддержку и одобрение жителей деревни Харлуши.

Распоряжением администрации Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района от 02.03.2022 г. № 12 инициативный проект «Ремонт сельского дома культуры в д. Харлуши» допущен к конкурсному отбору.

В отношении инициативного проекта с 14 марта по 23 марта 2022 года  на Платформе обратной связи было проведено электронное голосование. В поддержку инициативного проекта «Ремонт сельского дома культуры в д. Харлуши» было подано 193 голоса из 351 участвовавших в голосовании.

Администрацией Подовинного сельского поселения 30 марта 2022 г. в соответствии  с решением конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, принято решение о реализации инициативного проекта «Ремонт сельского дома культуры в д. Харлуши».

В настоящее время работы по ремонту здания сельского дома культуры в деревни Харлуши завершены, все работы, предусмотренные локальной сметой произведены.

сельский дом культуры в деревни Харлуши до ремонта

сельский дом культуры в деревни Харлуши до ремонта

сельский дом культуры в деревни Харлуши до ремонта

сельский дом культуры в деревни Харлуши до ремонта

сельский дом культуры в деревни Харлуши после ремонта

сельский дом культуры в деревни Харлуши после ремонта

сельский дом культуры в деревни Харлуши после ремонта

сельский дом культуры в деревни Харлуши после ремонта