****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект**

от . . г. №

Об утверждении муниципальной

программы « Формирование

современной городской среды

 на территории Подовинного

сельского поселения Октябрьского

 муниципального района» на 2018- 2022 годы

         В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района» на 2018-2022 годы » (Приложение).

       2.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Подовинного сельского поселения

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Подовинного

сельского поселения                                               В.С.Кузьменко

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Подовинного сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района » на 2018-2022 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программыСоисполнители муниципальнойпрограммыПодпрограммамуниципальнойпрограммыПрограммно-целевыеинструменты | − | Администрация Подовинного сельского поселения ОтсутствуютОтсутствуютопределение основных целевых индикаторов и показателей программы, создание условий и механизмов стимулирования их достижения, стимулирование реализации проектов в области благоустройства за счет применения предусмотренных законодательством экономических механизмов |
| Основные цели муниципальной программы | − | создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области  |
| Основные задачи муниципальной программы | − | повышение уровня благоустройства населенных пунктов Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | − | благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий, благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | − | муниципальная программа реализуется  2018-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | − | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет 1331,2тыс. рублей из них:федеральный бюджет- 817,2областной бюджет- 191,8местный бюджет- 322,2- на 2018 год составляет 1331,2тыс. рублей из них:федеральный бюджет- 817,2областной бюджет- 191,8местный бюджет- 322,2- на 2019 г. – 0,00 тыс. рублей из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;местного бюджета – 0,00 тыс. рублей. - на 2020 г. – 0,00 тыс. рублей из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;местного бюджета – 0,00 тыс. рублей. - на 2021 г. - 0,00 тыс. рублей из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;местного бюджета – 0,00 тыс. рублей. - на 2022 г. - 0,00 тыс. рублей из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;местного бюджета – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | Благоустройство дворовой территории Подовинного сельского поселения |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Одним из главных приоритетов развития сельских территорий Октябрьского муниципального района Челябинской области является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Площадь земель Октябрьского муниципального района Челябинской области составляет 435,635 тыс. га, из которых 107,0 тыс. га составляют застроенные территории, 20,22 тыс. га – зеленные насаждения (в том числе парки и скверы).

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

На территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области расположено 9 многоквартирных домов. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Октябрьского муниципального района Челябинской области. Более 90 процентов многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

В некоторых дворовых территорий объекты благоустройства, такие как улицы, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, привлечению дополнительных инвестиций.

Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение и создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

Указанная цель соответствует:

целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10);

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2007 г. № 890 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года";

стратегии социально-экономического развития Октябрьского муниципального района Челябинской области до 2020 года, утвержденной Решением Собрания Депутатов Октябрьского муниципального района Челябинской области от 30.06.2008 г. № 410 (с изменениями от 07 августа 2014 г. № 480).

Основной задачей программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области путем:

повышения уровня благоустройства дворовых территорий Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области;

повышения уровня благоустройства общественных территорий;

обустройства мест массового отдыха населения (парков);

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы планируется на 2018-2022 гг. Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течении всего периода действия программы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий, обустройство мест массового отдыха населения (парков). Для достижения цели программы и выполнения поставленных задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Результатом выполнения программных мероприятий является выполнение работ в полном объеме, достижение предельных размеров целевых индикативных показателей приведены в таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | В том числе, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Всего, в том числе: | 1331,2 | 1331,2 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 817,2 | 817,2 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 191,8 | 191,8 | - | - | - | - |
| Местный бюджет (бюджеты сельских поселений Октябрьского муниципального района) | 322,2 | 322,2 | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - |

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.

 Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | Обоснование |
| Федеральный бюджет | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 |
| Областной бюджет | Закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период  |
| Местный бюджет | Решение собрания депутатов Октябрьского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель программы администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

Администрация Октябрьского муниципального района Челябинской области в срок до 10 марта 2018 года представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявку на участие в государственной программе.

К заявке прикладываются:

- проект муниципальной программы на 2018 год;

- нормативный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу на 2018 год;

- нормативный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018 год;

 - нормативный правовой акт органа местного самоуправления о создании общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству.

Общественная комиссия, утвержденная постановлением Главы Октябрьского муниципального района Челябинской области от 28.02.2017 г. № 115 "О создании общественной комиссии для оценки обсуждения проектов и предложений по благоустройству", на основе заявок сельских поселений, которые соответствуют установленным требованиям, формирует предложения для финансирования в 2018 году:

мероприятий по формированию современной среды;

мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков).

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в муниципальной программе, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Расходование средств федерального и областного бюджета осуществляется в виде субсидий местному бюджету в соответствии с договором о финансировании, заключенными между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и Администрацией Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

Администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области:

1) осуществляет планирование и организацию работ по благоустройству территорий;

2) осуществляет финансирование мероприятий программы исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в местный бюджет;

3) осуществляет контроль за ходом реализации программы на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области;

4) осуществляет представление отчета о реализации мероприятий программы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

5) несет предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

 6) Получение из областного бюджета субсидий на благоустройство населенных пунктов Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района на 2018 год возможно в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год, разработанными Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области.

 7) Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием в 2018 году в качестве субсидии, осуществляется следующим образом:

- не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- одна третья объема средств подлежит направлению на финансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год, в том числе общественных территорий.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами) тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей представлен в приложении 3.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен в приложении 4.

 8) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2018 году в качестве субсидии (далее - минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя:

– ремонт дворовых проездов;

– обеспечение освещения дворовых территорий;

– установку скамеек;

– установка урн.

 9) Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дополнительный перечень) включает в себя:

– оборудование детских и (или) спортивных площадок;

– оборудование автомобильных парковок;

– озеленение территорий;

– ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

– снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

– устройство пандуса;

– устройство контейнерных площадок;

– иные виды работ.

Нормативы финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ представлены в приложении 5.

 Софинансирование за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2018 году в качестве субсидии, работ из дополнительного перечня осуществляется при условии участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

 Доля и форма участия, определяется органом местного самоуправления в муниципальной программе с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия должна составлять не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

 Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

 Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

 В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации программы планируется достигнуть следующих результатов: таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (приложение 2 к программе) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (приложение 3 к программе) | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения | % | 25 | 43 | 61 | 79 | 100 |

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального и областного бюджетов определен в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Законом Челябинской области от 23 декабря 2016 года № 470-ЗО "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции Закона от 27.01.2017 г. № 502-ЗО) соответственно.

Общий объем финансирования программы на 2018-2022 гг. составит 1331,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет – 817,2 тыс. руб.

- областной бюджет – 191,8 тыс. руб.

- местный бюджет – 322,2 тыс. руб.

- на 2018 г.- 1331,2 тыс. руб., в том числе из них средства:

федерального бюджета – 817,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 191,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 322,2 тыс. рублей.

- на 2019 г. . 0,00 тыс. руб., в том числе из них средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

- на 2020 г. – 0,00 тыс. руб., в том числе из них средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

- на 2021 г. – 0,00 тыс. руб., в том числе из них средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

- на 2022 г. – 0,00 тыс. руб., в том числе из них средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы представлено в приложении № 2

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономических результатов мероприятий программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле:



Оп - плановый индикативный показатель;

Оф - фактический индикативный показатель.

Приложение 1

к муниципальной программе Администрации Подовинного сельского Октябрьского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района на 2018-2022 гг.»

Мероприятия муниципальной программы

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2022ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования по год, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Итого | 1331,2 | - | - | - | - |
|  | Всего по программе, в том числе: | Администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области | Федеральный бюджет  | 817,2 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 191,8 | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 322,2 | - | - | - | - |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий (межбюджетные трансферты сельским поселениям) |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории и тротуара по ул.Гагарина4 с.Подовинное(благоустройство внутри дворового проезда и тротуараустановка скамеек, урн,  | Администрация Подовинного сельского поселения | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 817,2191,8322,2 | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 1331,2 |  |  |  |  |

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

 1.1 Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

 1.2 Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

 1.3 Под формой финансового участия понимается:

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом местного самоуправления.

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом местного самоуправления.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

1. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на счет администратора доходов, открытый Администрацией Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области.

3.2. Администрация Подовинного Октябрьского муниципального района заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Октябрьского муниципального района данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

1. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2

к муниципальной программе

 Администрации Октябрьского

 муниципального района

«Формирование современной

городской среды на территории

 Подовинного сельского поселения

 Октябрьского муниципального района

на 2018-2022 гг.»

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | Механизм реализации мероприятия |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области,  | 2018-2022 | Общий объем финансирования программы на 2018-2022 гг. составит 1331,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств: - федеральный бюджет – 817,2 тыс. руб.- областной бюджет – 191,8 тыс. руб.- местный бюджет – 322,2 тыс. руб.- на 2018 г.- 1331,2 тыс. руб. из них средства:федерального бюджета – 817,2 тыс. руб; областного бюджета – 191,8 тыс. руб;местного бюджета – 322,2 тыс. руб.- на 2019 г. – 0,00 тыс. руб. из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. руб; областного бюджета – 0,00 тыс. руб;местного бюджета – 0,00 тыс. руб.- на 2020 г. – 0,00 тыс. руб. из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. руб; областного бюджета – 0,00 тыс. руб;местного бюджета – 0,00 тыс. руб.- на 2021 г. 0,00 тыс. руб. из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. руб; областного бюджета – 0,00 тыс. руб;местного бюджета – 0,00 тыс. руб.- на 2022 г. 0,00 тыс. руб. из них средства:федерального бюджета – 0,00 тыс. руб; областного бюджета – 0,00 тыс. руб;местного бюджета – 0,00 тыс. руб. | Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района, предусматривает выполнение работы по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД и благоустройство общественных территорий Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района.Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью.  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на территории

 Подовинного сельского поселения

Октябрьского муниципального района

на 2018-2022 гг.»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района на 2018-2022 гг.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества / земельного участка | Наименование организации | Перечень работ |
| **2019 год** |
| 1 | с.Подовинное, Гагарина, 26 | ИП «Нуреева Н.Р.». магазин «Диалог» | Очистка территории от мусора, благоустройство прилегающей территории |
| 2 | с.Подовинное, Гагарина, 14 | ИП «Миханива С.И.» магазин «Универсам» | Благоустройство прилегающей территории |
| 3 | с.Подовинное, Гагарина, 27 | ИП «Крель О.Н.»магазин «Виктория» | Очистка территории от мусора |
| 4 | с.Подовинное, Гагарина, 7 | ИП «Дьяков А.В.» магазин «Копеечка» | Очистка территории от мусора |
| **2020 год** |
| 5 | с.Подовинное, ул.Гагарина, 54 | ИП «Ермикеева Т.А.» магазин | Очистка территории от мусора, благоустройство прилегающей территории |
| 6 | с.Подовинное, ул.Первомайская 28 | ИП «Крель Е.П.» магазин  | Очистка территории от мусора |
| 7 | с.Подовинное, ул.Мелиораторов 14-1 | ИП «Мишина М.А.» магазин «Мишутка» | Очистка территории от мусора, благоустройство прилегающей территории |
| 8 | с.Подовинное, ул.Гагарина, 49-б | ИП «Олейник А.И.» магазин «Урал» | Очистка территории от мусора |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на территории

Подовинного сельского поселения

Октябрьского муниципального района

на 2018-2022 гг.»

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства поселений на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес индивидуального жилого дома / земельного участка для размещения индивидуального жилого дома | Перечень работ |
| 1 | с.Подовинное, ул.Гагарина 15 | очистка территории от мусора, ремонт ограждения (покраска или замена) |
| 2 | с.Подовинное, ул.Гагарина 24 | очистка территории от мусора |
| 3 | с.Подовинное, ул.Гагарина 35 | очистка территории от мусора |
|  | с. с.Подовинное, ул.Гагарина 46 | очистка территории от мусора, ремонт ограждения |
| 4 | п. с.Подовинное, ул.Гагарина 48 | уборка мусора, ремонт ограждения |