|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **герб%20района**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от 09.01.2017г. № 6/1  Об утверждении муниципальной  программы « Благоустройство  территории Подовинного  сельского поселения  на 2017-2019 годы»             В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», а также в целях повышения качества благоустройства территории сельского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Ю:  1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Подовинного сельского поселения на 2017-2019 годы» (Приложение).         2.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Подовинного сельского поселения  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.    Глава Подовинного  сельского поселения                                               В.С.Кузьменко        Приложение                                                                                   к Постановлению  Администрации                                                                                   Подовинного сельского поселения                                                                                   от  09 января 2017 года № 6/1        **МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА**  **«Благоустройство территории Подовинного сельского поселения**  **на 2017-2019 годах»**    **Паспорт программы**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Наименование муниципальной  Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Подовинного сельского поселения на 2017 -2019 годы» | | 2. | Цель муниципальной  Программы | Создание благоприятных условий для проживания и массового отдыха населения, благоустройство территории сельского поселения | | 3. | Задачи  муниципальной программы | Благоустройство территории сельского поселения:  - доукомплектование и установка  детских площадок;  - ремонт и асфальтирование ул.Молодежная;  пер.Южный  - установка спортивных площадок  - разметка дорог , установление дополнительных знаков  - строительство пешеходного тротуара по ул.Гагарина  - обустройство дворовых территории МКД:  ул.Гагарина 1,3,5,7,9  Ул.Молодежная 16,18  Ул.Гагарина 2,4 | | 4. | Куратор муниципальной Программы | Глава Администрации Подовинного сельского поселения | | 5. | Заказчик муниципальной Программы | Администрация Подовинного сельского поселения | | 6. | Сроки реализации муниципальной Программы | 2017-2019 годы | | 7. | Разработчик муниципальной Программы | Администрации Подовинного сельского поселения | | 8. | Источники финансирования муниципальной Программы | Общая стоимость реализации программы составляет   0,0 тыс. рублей, за счет  средств бюджета Подовинного сельского поселения на 2017-2019   годы, в том числе:  2017 год –  0,0 тыс. руб.;  2018 год- |     **1.**      **Введение**  Программа «Благоустройство территории Подовинного сельского поселения в 2017  году» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района.  При разработке программы учитывались предложения населения Подовинного сельского поселения предприятий и организаций, находящихся на территории поселения по благоустройству территории поселения.    **2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**    Благоустройству территории Подовинного сельского поселения необходимо уделить большое внимание, так как  территория Подовинного сельского поселения очень большая, на ней находится 5 населенных пункта и постоянно проживает около 2723 тыс. жителей.  Дворовые территории, являющиеся важной составляющей территории сельского поселения,  выполняют несколько функций:  - во-первых, это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно пешеходных дорожек;  -  во-вторых, это место отдыха и общения жителей, которое включают зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора и сквера  – скамья, урны, игровые площадки для маленьких детей, спортивные площадки.    **3. Цель и задачи муниципальной  Программы**    Создание благоприятных условий для проживания и массового отдыха населения, благоустройство территории сельского поселения  Обустройство мест массового отдыха и спорта населения.    **4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы**        В результате реализации программных мероприятий произойдет:  - увеличение количества урн и скамеек;  - благоустройство мест массового отдыха населения;  - привлечение молодежи к физкультуре и спорту;  - уменьшение количества несанкционированных свалок и сухих деревьев;  -  увеличение количества благоустроенных родников;  - увеличение ограждений придомовых территорий и зон отдыха.    **5.**      **Финансовое обеспечение и сроки реализации  муниципальной Программы**    Источником финансирования Программы являются средства бюджета Подовинного сельского поселения на 2017 год.  Срок реализации программы  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.  Финансовое обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке.    **6. Исполнители  муниципальной Программы**    Исполнителями программы являются:  -  администрации Подовинного сельского поселения ;  - Организации и предприятия, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности,  имеющие лицензии на право ведения  проектно-сметной, ремонтно-эксплутационной и другой деятельности, связанной с реализацией программы.    **7. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы**    Контроль за выполнением настоящей программы осуществляется Администрацией Подовинного сельского поселения    **8. Механизм реализации муниципальной Программы**    Реализация Программы будет осуществляться  организациями и предприятиями согласно заключенных контрактов с Администрацией Подовинного сельского поселения на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к муниципальной программе    **Мероприятия по муниципальной  программе**  **«Благоустройство  территории  Подовинного сельского поселения на  2017-2019  году»**     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источник  финанси-  рования | Срок  выпол-  нения  мероп-  риятия | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по  Программе (тыс. руб.) | | | Ответст-  венный  за выпол-  нение  Программы | Результаты  выполнения  программы | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | | 1. | установка скамеек и урн  (ежегодно по 10 скамеек и  10 урн) | Бюджет  Подовинного  сельского  поселения | Ежегодно  до 01 ноября | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | | 2. | Ремонт контейнерных площадок для ТБО  в с.Подовинное на территориях МКД | ежегодно  до 01 октября | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  | | 3. | Окос (или)  химическая обработка борщевика, сорной растительности ( конопля) (ежегодно по 10 Га.) | ежегодно  до 01 октября | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  | | 4. | Вывоз несанкционированных мусорных свалок  (ежегодно по3000 м. куб.) | ежегодно  постоянно | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |  | | 5. | Опиловка сухих деревьев (ежегодно по 110 штук) | ежегодно  до 01 августа | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  | | 6. | Демонтаж старых (пришедших в негодность) элементов детского  и спортивного оборудования  (по мере необходимости) | по мере необходимости | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 |  | | 7. | Доукомплектование детских площадок новыми элементами  в с.Подовинное | ежегодно | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  | | 8. | Установка детских площадок в д.Теренкуль, д.Харлуши,д.Сосновенькое,  д.Спорное | до 01 сентября  2017 г. | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 85,0 |  | | 9. | Устройство ограждений газонов у многоквартирных муниципальных домов  с. Подовинное(ежегодно по 1 000 пог. м. ограждения) | ежегодно  до 01 ноября | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 70,0 |  | | 10. | Строительство пешеходного тротуара по ул.Гагарина | Бюджет  Подовинного  сельского  поселения | до 01 октября  2017 г. | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | - | Администрация Подовинного  Сельского  поселения |  | | 11. | Ограждение сельского клуба   (500 пог.м.) | до 01 ноября 2017 г. | 0,0 | - | 40,0 | 30,0 |  | | 12. | Текущий ремонт библиотек: д.Сосновенькое ,д.Теренкуль, д.Спорное | ежегодно | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  | | 13. | Благоустройство и чистка плотины д.Харлуши | до 01 ноября 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  | | 14. | Установка спортивной площадки вс.Подовинное (1 шт.) | до 01 октября  2017 г. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  | | 15. | Установка дополнительного уличного освещения | постоянно | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  | | 16. | Благоустройство территории памятников д.Теренкуль, д.Харлуши | до 01 ноября 2017 г. и  2015 г. | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 45,0 |  | | 17. | Продолжение ограждения территории у «Обелиска Победы» в с. Подовинное (300 пог. м.) | до 01  сентября2017 г. | 0,0 | - | 20,0 | 20,0 |  | | 18. | Благоустройство территории водоема д. Теренкуль, д.Харлуши:  - планировка территории;  - установка мостиков у воды;  - устройство пешеходной дорожки;  -  установка скамеек | до 01  сентября2017 г | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  | | 19. | Снятие незаконно установленной рекламы (ежегодно) | Бюджет Подовинного  сельского  поселения | ежегодно  до 01 мая | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация  Подовинного  сельского  поселения |  | | 20. | Ремонт и благоустройство колодцев в населенных  пунктах:д.Теренкуль(два колодца)  д. Спорное( 1 колодец)  с.Подовинное ( 2 колодца ) | ежегодно до 01 октября | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 30,0 |  | | 21. | Составление дефектно-сметной документации и проведение технического надзора (2,6 %) | постоянно | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |  | |  | **ВСЕГО:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **1930,0** | **915,0** |  |  |       Приложение №2   к муниципальной программе    **Планируемые  результаты реализации муниципальной Программы «Благоустройство**  **территории Подовинного сельского поселения  в 2017 году»**       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования  на  решение задачи | | Количественные  и качественные  показатели,  характеризующие  достижение  целей  и задач | Ед.  изме  рения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | Бюджет  Подовинного  сельского  поселения  (тыс.руб.) | Другие  источники | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | | 1. | установка скамеек и урн | 0,0 | - | Иметь установ-  ленными  скамеек – 30,  урн - 10 | шт. | Установлено  скамеек – 8,  урн - 2 | 10    3 | 10    4 | 10    3 | | 2. | Ремонт контейнерных площадок  для сбора ТБО в с.Подовинное на территориях МКД | 0,0 | - | привести в  хорошее  состояние  9 контейнерных  площадок | шт. | отремонти-  рованы  шт.2 | 3 | 4 | 3 | | 3. | Окос (или)  химическая обработка борщевика, сорной растительности | 0,0 | - | окос 10 Га  земли, заросших  борщевиком, сорной растительностью | га | 2 | 3 | 4 | 3 | | 4. | Вывоз несанкционированных мусорных свалок | 0,0 | - | вывоз 3000 м.куб.  ТБО | м. куб. | 100 | 1 000 | 1000 | 1000 | | 5. | Опиловка сухих деревьев | 0,0 | - | опиловка  110 шт  сухих  деревьев | шт | 25 | 35 | 35 | 40 | | 6. | Демонтаж старых (пришедших в негодность) элементов детского  и спортивного оборудования | 0,0 | - | демонтаж  на сумму  150,0 | тыс.руб. | 0 | 00,0 | 10,0 | 15,0 | | 7. | Доукомплектование детских площадок новыми элементами  в с.Подовинное(корт) | 0,0 | - | доукомплек-  тотовать  2 детскую  площадку | шт | ранее доукомп-  лектовано | 1 | 1 |  | | 8. | Установка новых детских площадок  - 4 шт | 0,0 | - | довести  количество детских  площадок в поселении до   6 штук | шт | имеется в наличии 1 детская площадка | 2 | 2 | - | | 9. | Устройство ограждений газонов  многоквартирных домов   (МКД) | 0,0 | - | иметь 7962 пог.м. ограждений газонов МКД | пог.м. | имеется в наличии 962 пог.м. ограждений газонов МКД | 2500 | 2500 | 2000 | | 10. | Строительство пешеходного тротуара | 0,0 | - | строительство пешеходных  тротуара | км. | 0 | 2 | - | - | |  | Асфальтирование ул.Молодежная,пер.Южный |  |  |  | км |  |  |  |  | | 11. | Ограждение сельского клуба | 0,0 | - | устройство  500 пог.м. ограждения | пог.м. | 0 | 150 | 150 | 200 | | 12. | Текущий ремонт библиотек | 0,0 | - | проведение текущих ремонтов на сумму 450,0 | тыс.руб | 0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | | 13. | Благоустройство и чистка плотины в д.Харлуши | 0,0 | - | очистить и благоустроить  платину | шт | 1 | 1 | - | - | | 14. | Установка спортивной площадки с.Подовинное | 0,0 | - | иметь в поселении  5 спортивных площадок | шт | 0 | 1 | 2 | 2 | | 15. | Дополнительное освещение; переход на диодное освещение | 0,0 | - |  | тыс.руб. | 0 | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 16. | Благоустройство территории памятников д.Теренкуль,д.Харлуши | 0,0 | - | Ремонт, реставрация | тыс.руб. | 0 |  | 40,0 | 45,0 | | 17. | Продолжение ограждения территории у «Обелиска Победы» в с. Подовинное | 0,0 | - | оградить территорию  у «Обелиска Победы»   300 пог.м. | пог.м. | установлено 30 | - | 20,0 | 20,0 | | 18. | Благоустройство территории у водоема д.Теренкуль, д.Харлуши | 0,0 | - | организовать благоустройство на сумму 500,0 | тыс.руб | 0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | | 19. | Снятие незаконно установленной рекламы | 0,0 | - | очистка территории от незаконно установленной рекламы | тыс.руб | 0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | | 20. | Ремонт и благоустройство колодцев | 0,0 | - | приведение в порядок и благоустройство 5 | шт | отремонтировано  1 | 2 | 2 | 1 |   [[Вверх]](http://www.xn----8sbachrb3byancpij6e.xn--p1ai/the-economy-of-settlements/program-to-2014/10_Blagoustrojstvo_territorii.php#UP) |